# المرجع التنفيذي الشامل لتطبيق مدرب المقابلات القيادية

خطة المراحل الثلاث وملف التسليم للوكيل المنفذ

إصدار الوثيقة 1.1

الإصدار الحالي للتطبيق 0.5.0 المرحلة الثانية التجريبية

4 أكتوبر 2026

## 1. الغرض من هذه الوثيقة

هذه الوثيقة هي المرجع الذي يجب تسليمه لأي وكيل أو مطور يعمل على التطبيق مستقبلًا. هدفها أن يفهم الوكيل، دون إعادة شرح المشروع:

1. ما التطبيق وما المشكلة التي يحلها.

2. ما القرارات المعتمدة التي لا يجوز تغييرها تلقائيًا.

3. ما الذي أُنجز في المرحلة الأولى فعلًا.

4. ما المطلوب في المرحلة الثانية والثالثة.

5. كيف تُنفّذ المراحل تقنيًا وبأي ترتيب.

6. ما الاختبارات ومعايير القبول المطلوبة قبل اعتماد كل مرحلة.

عند التعارض، تكون الأولوية بهذا الترتيب:

1. تعليمات صاحب المشروع الصريحة والأحدث.

2. ملف المصدر dist/data/reference.json بالنسبة إلى محتوى الدليل.

3. هذه الوثيقة.

4. ملف HANDOFF.md والاختبارات الحالية.

## 2. تعريف التطبيق

«مدرّب المقابلات القيادية» تطبيق ويب تقدّمي عربي، مصمم لـiPhone أولًا، يدرّب المرشح على المقابلات القيادية المبنية على الكفاءات.

التطبيق أداة تعلم وتدريب وتغذية راجعة، وليس أداة توظيف أو قرار. لذلك:

• لا يصدر حكم نجاح أو رسوب.

• لا يتنبأ بنتيجة المقابلة الفعلية.

• لا يرتب المستخدمين ولا يقارن بينهم.

• لا يقيّم اللهجة أو جودة اللغة أو الانطباع الشخصي.

• لا يدّعي أن نموذج الإجابة هو الإجابة الصحيحة الوحيدة.

## 3. المبادئ الثابتة للمشروع

### 3.1 مصدر المحتوى

• المصدر الوحيد للحقيقة هو dist/data/reference.json، بإصدار مخطط 1.0.

• لا يُعدّل نص المصدر ولا نصوص الأسئلة أو نماذج الإجابات.

• أي تصنيف أو فهرس أو ربط إضافي يوضع في dist/data/derived/.

• أي تمرين يؤلفه التطبيق يوضع منفصلًا ويظهر للمستخدم بوسم واضح مثل «تمرين تطبيقي».

• لا يرسل ملف المرجع كاملًا إلى أي نموذج ذكاء اصطناعي.

### 3.2 تجربة المستخدم

• اللغة عربية فصحى مبسطة، وواجهة RTL كاملة.

• التصميم iPhone-first، بأهداف لمس لا تقل عن 44 بكسل.

• خط القراءة المعتمد: Noto Sans Arabic محلي، بلا CDN.

• مظهران: فاتح وغامق.

• زر الرجوع واضح في كل صفحة فرعية.

• لا تظهر للمستخدم أي قيمة تقنية مثل null أو undefined أو كائن JSON خام.

• لا يُطلب من المستخدم إدخال نص إلا عندما تكون هناك وظيفة حقيقية واضحة لهذا الإدخال.

### 3.3 الخصوصية

• المرحلة الأولى محلية بالكامل.

• في المراحل المتصلة، مفتاح مزود الذكاء الاصطناعي يبقى في الخادم فقط.

• لا يُخزن الصوت على الخادم بعد التفريغ.

• لا يُخزن نص إجابة المستخدم في سجل الخادم.

• يجب توفير زر واضح لحذف جميع البيانات المحلية.

## 4. الخطة العامة المعتمدة: ثلاث مراحل

| المرحلة | الهدف | حالة المرحلة |
| --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى | التعلم والمراجعة دون إنترنت أو ذكاء اصطناعي | مكتملة تقنيًا؛ تنتظر اختبار iPhone واعتماد المالك |
| المرحلة الثانية | المحاكاة الكاملة بالذكاء الاصطناعي: نص، صوت، تقييم، متابعات وتقارير | منفذة كنسخة Alpha؛ تنتظر الاختبارات الحية وiPhone |
| المرحلة الثالثة | التشغيل العام: الحصص، التحكم بالتكلفة، الإدارة، الأمان والنشر النهائي | لم تبدأ |

المرحلة الثانية تجمع ما كان سابقًا عدة مراحل منفصلة. يجوز تقسيم العمل داخلها إلى خطوات تقنية صغيرة، لكنها تبقى مرحلة واحدة في خطة المشروع.

# المرحلة الأولى التعلم والمراجعة دون إنترنت

## 5. هدف المرحلة الأولى

تقديم جميع معلومات المرجع بطريقة منظمة وسهلة، مع بنك أسئلة وإجابات نموذجية، من دون كتابة إجابات مقابلة، ومن دون تقييم آلي، ومن دون صوت أو ذكاء اصطناعي.

## 6. ما نُفّذ في المرحلة الأولى

### 6.1 المسار التعليمي

المسار مكوّن من ست وحدات ثابتة:

1. افهم المقابلة: مفهوم الكفاءة، الفرق بين المعرفة والمهارة والسلوك والكفاءة، وطبيعة المقابلة.

2. ابنِ إجابة قوية: نموذج STAR-L للسؤال السلوكي، ونموذج SEAL للسيناريو، والأخطاء الشائعة وعقلية المقيم.

3. قدّم نفسك: باني تقديم ذات محلي لمدة 60 أو 120 ثانية.

4. الكفاءات الثماني: التعريف، ما يقيسه المقابل، السلوكيات الداعمة والسلبية، والأسئلة المرتبطة.

5. قيادة المهمة: المبادئ الستة وعلاقتها بالكفاءات والأسئلة.

6. الجاهزية النهائية: التحضير، لغة الجسد، والمراجعة السريعة قبل المقابلة.

### 6.2 بنك الأسئلة

كل أسئلة المصدر الـ127 محفوظة، لكن العرض الافتراضي يركز على 89 سؤالًا أساسيًا مميزًا لتجنب التكرار والملل.

| المجموعة | أسئلة أساسية |
| --- | --- |
| التواصل الفعّال والتأثير الإيجابي C1 | 8 |
| المبادرة C2 | 7 |
| اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية C3 | 11 |
| القيادة الملهمة C4 | 12 |
| التفكير الاستراتيجي C5 | 10 |
| تطوير المهارات والقدرات C6 | 10 |
| القدرة على التكيف C7 | 9 |
| التحليل المنهجي والتخطيط C8 | 8 |
| قيادة المهمة | 12 |
| الأسئلة الإضافية | 2 |
| الإجمالي الأساسي | 89 |

تبقى 38 صياغة متقاربة قابلة للعرض اختياريًا، وبذلك يظل مجموع المصدر 127 سؤالًا.

### 6.3 طريقة عرض السؤال المعتمدة

كل سؤال يعرض بالترتيب التالي:

1. السؤال.

2. ماذا يريد منك المقابل؟

3. ما النقاط التي يجب أن تحتويها الإجابة؟ وهذه النقاط ظاهرة دائمًا.

4. الإجابة النموذجية من الدليل. وهي الجزء الوحيد الذي يمكن إظهاره وإخفاؤه.

لا توجد في المرحلة الأولى:

• خانة لكتابة إجابة المقابلة.

• زر «راجع إجابتي».

• تقييم ذاتي رقمي.

• استماع إلى السؤال.

• تسجيل صوتي.

• ادعاء بوجود خوارزمية تقيم إجابة حرة دون ذكاء اصطناعي.

### 6.4 تمارين تثبيت الفهم

• اختيار من متعدد فقط.

• قصيرة واختيارية.

• بحد أقصى ثلاثة تمارين في جولة الوحدة.

• بعد الاختيار يظهر فورًا: الصحيح أو الخطأ، الإجابة الصحيحة، والتفسير.

• كل تمرين مرتبط بمصدره عبر source_ref.

• مكتبة التمارين الحالية تحتوي على 138 تمرينًا، لكن التطبيق لا يكدسها على المستخدم.

### 6.5 باني تقديم الذات المحلي

هذه هي أداة الإدخال النصي الوحيدة في المرحلة الأولى.

• يسأل المستخدم عن المعلومات الضرورية فقط.

• يرتب النص: الماضي → الحاضر → المستقبل.

• يتيح اختيار 60 أو 120 ثانية.

• يولد صيغًا لغوية متنوعة بدل عبارة ثابتة للجميع.

• لا يخترع مؤهلات أو إنجازات أو أرقامًا لم يكتبها المستخدم.

• يحفظ المسودة محليًا على الجهاز.

### 6.6 الوظائف العامة المنفذة

• تطبيق PWA قابل للتثبيت.

• العمل دون اتصال بعد أول تحميل.

• حفظ التقدم محليًا عبر IndexedDB مع بديل Local Storage.

• الأسئلة المحفوظة.

• البحث المحلي.

• قائمة التحضير.

• تصدير واستيراد نسخة احتياطية بصيغة JSON.

• طباعة المحتوى المناسب.

• مظهر فاتح وغامق.

• أربعة تبويبات سفلية: الرئيسية، المسار، الأسئلة، الأدوات.

## 7. الحالة الدقيقة للمرحلة الأولى

### 7.1 المكتمل تقنيًا

• إصدار المرحلة الأولى 0.4.0-phase1 محفوظ، والإصدار الحالي 0.5.0-phase2-alpha جاهز للنشر التجريبي.

• فحوص البيانات ناجحة: 8 كفاءات، 113 سؤال كفاءات، 12 سؤال قيادة مهمة، سؤالان إضافيان، و127 معرفًا فريدًا.

• 89 سؤالًا أساسيًا و38 صياغة إضافية مرتبطة بالأسئلة الأساسية.

• نصوص الأسئلة مطابقة للمصدر.

• لا تظهر قيم null في حقول التمارين التي يفحصها الاختبار.

• تم اختبار عدم جمع صياغتين متشابهتين في 1000 جلسة اختيار عشوائي.

• لا يوجد مفتاح API في ملفات العميل.

### 7.2 المطلوب قبل اعتبار المرحلة الأولى معتمدة نهائيًا

1. نشر الإصدار الحالي على رابط اختبار.

2. حذف النسخة القديمة من الشاشة الرئيسية أو التأكد من تحديث Service Worker.

3. اختبار يدوي على iPhone، في Safari وفي وضع PWA المثبت.

4. فحص الصفحات الست، وبنك الأسئلة، والبحث، والحفظ، وباني تقديم الذات.

5. التأكد بصريًا من عدم ظهور null أو نصوص مقطوعة.

6. اختبار زر الرجوع والتنقل السفلي في كل المسارات.

7. اختبار المظهرين الفاتح والغامق.

8. فتح الإجابة النموذجية وإغلاقها في عدة أنواع من الأسئلة، ومنها M6-S1 وC4-S10.

9. تفعيل وضع الطيران والتأكد من عمل التعلم والبنك بعد أول تحميل.

10. الحصول على موافقة صريحة من صاحب المشروع.

إذا ظهرت أخطاء في هذه الجولة، تُعالج كتحديث صيانة للمرحلة الأولى قبل بدء الذكاء الاصطناعي.

# المرحلة الثانية المحاكاة بالذكاء الاصطناعي

## 8. هدف المرحلة الثانية

تحويل التطبيق من مرجع تعليمي إلى مدرب مقابلات تفاعلي يستطيع استقبال إجابة مكتوبة أو صوتية، وتحليلها وفق المرجع، وطرح أسئلة متابعة عند الحاجة، ثم تقديم تقرير تدريبي موثق.

الذكاء الاصطناعي ضروري هنا لأن الإجابات مفتوحة ومتنوعة. لا يجوز استبداله بخوارزمية كلمات مفتاحية تدعي تقييم الجودة.

## 9. نطاق المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية، في إصدار واحد للمستخدم، جميع العناصر التالية:

1. الإجابة النصية.

2. التسجيل الصوتي.

3. تحويل الصوت إلى نص.

4. مراجعة المستخدم للنص المصحح.

5. تقييم الإجابة بالذكاء الاصطناعي.

6. أسئلة المتابعة.

7. المحاكاة الواقعية والممتدة.

8. تقارير السؤال والجلسة.

9. تحسين باني تقديم الذات بطريقة هجينة.

## 10. خطوات التنفيذ الداخلية للمرحلة الثانية

هذه خطوات داخل المرحلة وليست مراحل جديدة في الخطة العامة.

### 10.1 الخطوة 2A الأساس الخلفي والتقييم النصي

• إنشاء خادم API منفصل عن الواجهة.

• إنشاء طبقة مزود موحدة في api/_lib/provider.js.

• إضافة نقطة فحص صحة api/health.

• إضافة api/evaluate للإجابات النصية.

• تطبيق مخطط JSON صارم للتحقق من مخرجات النموذج.

• تطبيق التحقق من الاقتباسات والحساب البرمجي للدرجة.

• إنشاء تقرير السؤال.

• نشر نسخة اختبار نصية قبل إضافة الصوت.

### 10.2 الخطوة 2B الصوت والتفريغ

• إضافة MediaRecorder مع اكتشاف نوع الملف المدعوم.

• دعم audio/webm;codecs=opus حيث يتوفر، وaudio/mp4 على iOS Safari.

• حد التسجيل الافتراضي 120 ثانية، مع تنبيه عند 90 ثانية.

• إضافة api/transcribe.

• اختبار فعلي على iPhone، في Safari وفي وضع PWA المثبت.

• حذف الملف الصوتي من الخادم والذاكرة فور عودة التفريغ.

### 10.3 الخطوة 2C المتابعات والمحاكاة

• إضافة api/followup أو دمج توليد المتابعة في استجابة تقييم موثقة، مع إبقاء منطقها قابلًا للاختبار.

• تشغيل 0 إلى 2 سؤال متابعة فقط عند وجود نقص واضح.

• جمع الإجابة الرئيسية والمتابعات كتقييم واحد.

• إضافة أوضاع المحاكاة الثلاثة وتقارير الجلسة.

### 10.4 الخطوة 2D تقديم الذات الهجين والتقارير النهائية

• إبقاء الخوارزمية المحلية الحالية كأساس وبديل عند تعطل الشبكة.

• إرسال النص المبني، لا جميع بيانات الجهاز، إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين الصياغة.

• الحفاظ على ترتيب الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل.

• احترام 60 أو 120 ثانية.

• منع اختراع معلومات جديدة، وإظهار التعديلات للمستخدم قبل اعتمادها.

• إضافة تقارير قابلة للطباعة أو التصدير PDF.

## 11. أوضاع المحاكاة

| الوضع | البنية المقترحة |
| --- | --- |
| سؤال واحد | سؤال + 0–2 متابعة + تقرير |
| محاكاة واقعية | تقديم الذات اختياري + كفاءة واحدة + 1–3 أسئلة تجمع السلوكي والسيناريو + تقرير جلسة |
| محاكاة ممتدة | 3–4 كفاءات، لكل منها 1–2 سؤال، أو مسار قيادة المهمة |

قواعد الاختيار:

• تبدأ المحاكاة من الأسئلة الأساسية الـ89 افتراضيًا.

• لا يظهر سؤال وصياغته البديلة في الجلسة نفسها.

• لا تضاف أسئلة مقابلة جديدة إلى البنك من عند النموذج.

• يمكن للنموذج إنشاء سؤال متابعة فقط، وفق القيود المعتمدة.

## 12. رحلة الإجابة الصوتية الملزمة

يجب أن تكون الرحلة ثلاث خطوات منفصلة:

1. التفريغ الحرفي: يحتفظ باللهجة والكلمات الإنجليزية كما نُطقت، ولا يلخص ولا يصحح المضمون، ويضع [غير واضح] عند الحاجة.

2. مراجعة المستخدم: يعرض النص في شاشة تحرير، ويصححه المستخدم قبل الإرسال.

3. التقييم: يرسل النص المصحح فقط إلى محرك التقييم.

لا يجوز دمج التفريغ والتقييم في طلب واحد، لأن المستخدم يجب أن يراجع ما فُهم من صوته.

## 13. ما يُرسل إلى محرك التقييم

يرسل الحد الأدنى اللازم لكل إجابة:

1. معرف السؤال ونصه ونوعه ونمط التقييم.

2. تعريف الكفاءة وما يقيسه المقابل والسلوكيات الداعمة والسلبية.

3. وصف مبدأ قيادة المهمة والكفاءات المرتبطة، عند أسئلة M*.

4. النقاط المتوقعة إن كانت متوفرة، مع التصريح بعدم توفرها إن لم توجد.

5. تعريف STAR-L أو SEAL ومعايير الإجابة الممتازة والأخطاء الشائعة والعناصر الخمسة، من نص المرجع.

6. إجابة المستخدم المصححة، ثم أسئلة المتابعة وإجاباتها.

ممنوع إرسال نموذج الإجابة من الدليل إلى النموذج أثناء التقييم. نموذج الدليل يظهر للمستخدم بعد التقرير فقط، حتى لا يتحول التقييم إلى مطابقة لفظية.

## 14. أنماط التقييم

### 14.1 السؤال السلوكي STAR-L

• الموقف Situation.

• المهمة Task.

• الإجراء الشخصي Action.

• النتيجة Result.

• التعلم Learning.

### 14.2 سؤال السيناريو SEAL

• الموقف Situation.

• تقييم الخيارات Evaluation.

• خطة العمل Action.

• الأثر القيادي Leadership Effect.

### 14.3 السؤال العام

• الوضوح.

• عمق التحليل.

• الربط بالممارسة والأمثلة.

• الواقعية والنضج.

### 14.4 تقديم الذات

• تغطية عناصر الدليل.

• التسلسل من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل.

• الوضوح والترتيب.

• الالتزام بالمدة المختارة.

## 15. أوزان التقييم البرمجية

النموذج يعطي درجات جزئية من 0 إلى 5 ويستخرج الأدلة؛ التطبيق هو الذي يحسب النتيجة النهائية.

| المعيار | سلوكي | سيناريو |
| --- | --- | --- |
| فهم الموقف والسياق | 10% | 10% |
| الدور الشخصي / تحليل الخيارات | 10% | 25% |
| الإجراء الشخصي / خطة العمل | 35% | 30% |
| النتيجة والأثر | 20% | 10% |
| التعلم والمراجعة | 10% | 10% |
| أدلة الكفاءة والوضوح | 15% | 15% |

السؤال العام: الوضوح 25%، عمق التحليل 35%، الربط بالممارسة 25%، الواقعية والنضج 15%.

تقديم الذات: تغطية العناصر 60%، الترتيب والوضوح 25%، الزمن 15%.

الدرجة الرقمية أداة لمتابعة التحسن فقط. يجب إبراز التصنيف النوعي: قوية، متوسطة، أو ضعيفة. لا يظهر نجاح أو رسوب.

## 16. عقد مخرجات الذكاء الاصطناعي

المخرج يجب أن يكون JSON فقط ووفق مخطط ثابت، ويتضمن على الأقل:

{
  "question_id": "C3-B2",
  "rubric_mode": "star_l",
  "elements": {},
  "criteria": [
    {
      "key": "action_or_plan",
      "score": 0,
      "evidence": [],
      "justification": ""
    }
  ],
  "expected_points_coverage": [],
  "behaviours_observed": {
    "supporting": [],
    "negative": []
  },
  "mission_command_indicators": [],
  "flags": [],
  "strengths": [],
  "missing": [],
  "next_actions": [],
  "follow_up_questions": []
}

كل دليل يجب أن يكون اقتباسًا حرفيًا من نص المستخدم. ولا يجوز للنموذج حساب الدرجة النهائية.

## 17. التحقق البرمجي قبل عرض التقييم

1. التحقق من صحة JSON Schema.

2. إعادة الطلب مرة واحدة عند فشل المخطط.

3. التأكد أن كل اقتباس موجود حرفيًا في إجابة المستخدم بعد تطبيع عربي محدود.

4. حذف الاقتباس غير الموجود، وخفض درجة معياره إلى حد أقصى 2 من 5، ووسمه «دليل غير موثق».

5. إذا فشل أكثر من 30% من الاقتباسات، يعاد التقييم مرة واحدة بإعداد أو نموذج أقوى.

6. إذا تكرر الفشل، يعرض تقرير نصي بلا درجة رقمية مع وسم «تقييم غير موثوق».

7. أي عنصر present: true بلا اقتباس موثق يعتبر غائبًا.

8. تحسب مشابهة إجابة المستخدم بنموذج الدليل محليًا؛ عند ارتفاع التشابه يظهر تنبيه يطلب مثالًا من خبرة المستخدم.

## 18. أسئلة المتابعة

• من صفر إلى سؤالين فقط.

• لا تطرح إذا كانت الإجابة مكتملة.

• ترتبط بنقص محدد في النموذج أو النقاط المطلوبة.

• مفتوحة ومحايدة، ولا توحي بالإجابة.

• تركز على محور واحد.

• أمثلة: توضيح دور المستخدم، النتيجة، مؤشر الأثر، البدائل، أو ما تعلمه.

• يمكن للمستخدم إيقاف المتابعات من الإعدادات.

## 19. تقرير السؤال والجلسة

### تقرير السؤال

• نص المستخدم المصحح.

• عناصر STAR-L أو SEAL المكتشفة.

• التصنيف النوعي ثم الدرجة الرقمية.

• جدول المعايير والاقتباسات والمبررات.

• النقاط المغطاة والناقصة.

• السلوكيات الداعمة والسلبية الملحوظة.

• مؤشرات قيادة المهمة بلا درجة مستقلة.

• نقاط القوة، النواقص، وثلاثة إجراءات تحسين.

• المتابعات وسبب طرحها.

• زر «قارن بنموذج الدليل» بعد انتهاء التقييم.

### تقرير الجلسة

• الكفاءات والأسئلة التي تدرب عليها المستخدم.

• ملخص نقاط القوة والاحتياج.

• مقارنة محلية بالجلسات السابقة للمستخدم نفسه.

• طباعة أو تصدير PDF.

## 20. البنية التقنية المستهدفة للمرحلة الثانية

### الواجهة

• استمرار HTML وCSS وJavaScript خام دون إطار عمل أو خطوة بناء للعميل.

• عدم كسر وظائف المرحلة الأولى عند انقطاع الشبكة.

• فصل المحاكاة المتصلة بصريًا ووظيفيًا عن بنك التعلم المحلي.

### الخادم

ملفات مقترحة:

api/
  health.js
  transcribe.js
  evaluate.js
  followup.js
  session-report.js
  self-intro.js
  _lib/
    provider.js
    schemas.js
    prompts.js
    validation.js
    scoring.js
    rate-limit.js
    usage.js

واجهة المزود الموحدة:

{
  transcribe(audio, mime),
  complete(prompt, schema)
}

اختير مزود المرحلة الثانية داخل طبقة مستقلة قابلة للتبديل، بعد مراعاة المعايير الآتية، ويجب إعادة المقارنة قبل أي تغيير مستقبلي:

• جودة العربية واللهجات الخليجية.

• الالتزام بمخرجات JSON.

• دقة الاقتباسات.

• سرعة الاستجابة.

• تكلفة التفريغ والتقييم والمتابعات.

• الخصوصية وشروط معالجة البيانات.

ثم يثبت اسم المزود والنموذج وإصدارات التعليمات في الإعدادات والخادم، لا في واجهة المستخدم.

## 21. اختبارات وقبول المرحلة الثانية

لا تعتمد المرحلة الثانية إلا بعد تحقق الآتي:

• صحة مخطط المخرجات ≥ 99.5% في 200 طلب اختبار.

• 100% من الاقتباسات المعروضة موجودة في نص المستخدم بعد قواعد التطبيع المعتمدة.

• فرق الدرجة للإجابة نفسها في تشغيلين لا يتجاوز 5 من 100 في مجموعة الاستقرار.

• الأسئلة القصيرة القوية تتفوق على الإجابات الطويلة الضعيفة في 10 من 10 أزواج اختبار.

• نسخة «نحن» تأخذ درجة دور شخصي أقل من نسخة «أنا» في 10 من 10 أزواج متكافئة.

• الإجابة بلا نتيجة تحصل على تقييم نتيجة أقل ووسم مناسب.

• الفرق بين الفصحى واللهجة الخليجية للمحتوى نفسه لا يتجاوز 5 درجات من 100.

• اكتشاف الانجراف الافتراضي والإجابة عن كفاءة أخرى.

• عدم مكافأة نسخ نموذج الدليل حرفيًا.

• زمن ظهور النتيجة بعد رفع الإجابة: هدف P95 أقل من 20 ثانية.

• اختبار التسجيل والتفريغ فعليًا على iOS Safari وفي وضع PWA.

• متوسط تكلفة إجابة صوتية مدتها دقيقتان، شاملًا التفريغ والتقييم والمتابعة، يستهدف ≤ 0.25 درهم، ويبلّغ الرقم الفعلي إذا تعذر بلوغه.

مجموعة اختبار التحيز يجب أن تحتوي على 55 حالة على الأقل، وتحفظ النتائج مع تاريخ التشغيل وإصدار النموذج والتعليمات.

# المرحلة الثالثة التشغيل العام والتحكم بالتكلفة

## 22. هدف المرحلة الثالثة

جعل المحاكاة قابلة للاستخدام العام أو شبه العام دون تعرض صاحب المشروع لفاتورة غير محدودة، مع ضوابط وصول، إحصاءات، أمان، ومراقبة تشغيلية.

## 23. المتطلبات الوظيفية للمرحلة الثالثة

### 23.1 الوصول والحصص

• التعلم والبنك يبقيان مفتوحين دون حساب.

• المحاكاة تخضع لحصة الزائر أو رمز دخول.

• الإعداد الافتراضي المقترح:

• الزائر: سؤال محاكاة واحد.

• رمز الدخول: حتى 15 إجابة يوميًا.

• رمز الدخول: حتى 10 محاكيات أسبوعيًا.

• سقف شهري عام قابل للتعديل.

• عند بلوغ السقف تتوقف المحاكاة فقط، بينما يبقى المحتوى المحلي متاحًا.

• لا تعتمد الحصة المحلية وحدها؛ الحصة الحقيقية تحفظ في مخزن خادمي.

### 23.2 لوحة المشرف

تعرض على الأقل:

• عدد الطلبات بحسب النوع.

• عدد المستخدمين أو الأجهزة النشطة بصورة غير تعريفية.

• الرموز الداخلة والخارجة لكل طلب، إن وفرها المزود.

• تكلفة كل طلب ومتوسط التكلفة.

• التكلفة اليومية والشهرية ونسبة الاقتراب من السقف.

• الطلبات الفاشلة ونوع الفشل.

• زمن الاستجابة وP95.

• نسبة فشل المخطط والاقتباسات.

• إمكانية إيقاف المحاكاة فورًا عبر مفتاح تشغيل.

### 23.3 السجل والاحتفاظ

يسجل لكل طلب:

• وقت الطلب.

• نوع العملية.

• إصدار النموذج والتعليمات والمعيار والإعدادات.

• عدد الرموز والتكلفة المقدرة.

• زمن الاستجابة.

• نتيجة التحقق البرمجي.

• رمز خطأ غير حساس عند الفشل.

لا يسجل:

• الصوت.

• نص إجابة المستخدم.

• الاسم الحقيقي أو جهة العمل.

### 23.4 الحماية من إساءة الاستخدام

• حد معدل لكل جهاز ولكل IP.

• حد أقصى للصوت: 4 MB و120 ثانية ما لم تثبت الاختبارات حاجة مختلفة.

• فحص MIME وتوقيع الملف، لا الاعتماد على الامتداد فقط.

• رفض الإدخال الكبير أو غير المتوقع.

• حماية نقاط الإدارة برمز قوي أو آلية تحقق مناسبة.

• مفاتيح المزود في متغيرات البيئة فقط.

• سياسة أمن محتوى مناسبة، وconnect-src محصور في خادم التطبيق.

## 24. البنية التقنية للمرحلة الثالثة

• مخزن KV أو قاعدة خفيفة للحصص والعدادات.

• متغيرات بيئة لرموز الدخول والسقف الشهري ومفتاح إيقاف الخدمة.

• وظيفة admin-stats محمية.

• تنبيهات عند 50% و75% و90% و100% من الميزانية الشهرية.

• إمكانية تبديل المزود من طبقة provider.js دون تعديل بقية التطبيق.

• خطة فشل واضحة: عند تعطل المزود تظهر رسالة مفهومة ولا تضيع إجابة المستخدم قبل أن ينسخها أو يحفظها محليًا.

## 25. قبول المرحلة الثالثة

• الحدود اليومية والأسبوعية والشهرية تعمل خادميًا ولا يمكن تجاوزها بتغيير Local Storage.

• السقف العام يوقف المحاكاة فورًا ويحافظ على التعلم والبنك.

• التكلفة المسجلة تقارن بفاتورة المزود ضمن هامش متفق عليه.

• لا يوجد مفتاح سري في الملفات المنشورة.

• اختبار حد المعدل والحجم والمدة وMIME ناجح.

• لوحة الإدارة محمية ولا تكشف نصوص المستخدمين.

• حذف الصوت مؤكد بعد التفريغ.

• جميع رسائل الخطأ عربية وواضحة.

• README يشرح النشر وإضافة متغيرات البيئة من الهاتف.

• HANDOFF.md محدّث بأسماء الخدمات الفعلية وطرق تغيير الحصص والمزود.

• اختبار تحميل واقعي قبل فتح الخدمة للعامة.

## 26. بنية المستودع الحالية

dist/
  index.html
  css/styles.css
  js/                       وحدات الواجهة الحالية
  data/reference.json       المصدر الوحيد للحقيقة
  data/derived/             الفهارس والطبقة المشتقة
  data/exercises.json       تمارين التثبيت
  assets/                   الخطوط والأيقونات والرسوم المحلية
  sw.js
  manifest.webmanifest
api/                         وظائف المرحلة الثانية وطبقة المزود
tools/build-derived.js      بناء الطبقة المشتقة
tools/build-bias-fixtures.js بناء مجموعة المعايرة
tests/phase1.test.mjs       اختبارات المرحلة الأولى
tests/phase2.test.mjs       اختبارات محرك المرحلة الثانية
tests/live-evaluation.mjs   اختبارات النشر الحية
docs/PHASE_1_DELIVERY.md    تقرير تسليم المرحلة الأولى
docs/PHASE_2_DELIVERY.md    تقرير تسليم المرحلة الثانية التجريبية
README.md                   التشغيل والنشر
HANDOFF.md                  تعليمات الصيانة
vercel.json                 إعداد النشر والحماية

## 27. الملفات التي يجب أن يقرأها الوكيل قبل أي تعديل

1. هذه الوثيقة كاملة.

2. HANDOFF.md.

3. README.md.

4. docs/PHASE_1_DELIVERY.md وdocs/PHASE_2_DELIVERY.md.

5. dist/data/reference.json دون تعديله.

6. dist/data/derived/manifest.json وcuration.json.

7. tests/phase1.test.mjs وtests/phase2.test.mjs.

8. الوحدات التي سيعدلها الوكيل داخل dist/js/.

بعد القراءة يشغّل:

npm run derive
npm test

ولا يغيّر المرحلة الثانية إذا لم تكن اختبارات المرحلتين المحلية ناجحة.

## 28. طريقة العمل الإلزامية للوكيل القادم

1. سجّل رقم الإصدار الحالي وبصمة المرجع.

2. لا تعدّل reference.json لتسهيل البرمجة.

3. انشر نسخة المرحلة الثانية التجريبية واختبرها على iPhone قبل اعتمادها.

4. شغّل المعايرة الحية بعد إضافة المفتاح إلى Vercel.

5. عالج أي انحراف في 2A ثم 2B ثم 2C ثم 2D دون كسر المرحلة الأولى.

6. انشر نسخة اختبار مستقلة بعد كل إصلاح جوهري.

7. لا تعلن اكتمال أي وظيفة قبل اختبارها في الواجهة الفعلية.

8. لا تضع زرًا لا يعمل، خصوصًا الصوت أو التقييم.

9. لا تعرض درجة إذا فشل التحقق من المخطط أو الاقتباسات.

10. لا تبدأ المرحلة الثالثة قبل ثبات الجودة والتكلفة الفعلية للمرحلة الثانية.

11. مع كل إصدار، حدّث README وHANDOFF وتقرير التسليم والاختبارات.

## 29. أخطاء سابقة يجب منع تكرارها

• ظهور كلمة null للمستخدم.

• سؤال تثبيت غامض لا يعرض العبارة أو المقطع المطلوب تصنيفه.

• زر «استمع» لا ينتج صوتًا.

• طلب كتابة إجابة ثم عدم وجود آلية حقيقية لتقييمها.

• «تقييم ذاتي» غير واضح ولا يقدم فائدة.

• عرض سؤال دون نقاط الإجابة أو نموذج واضح.

• تكدس الصفحات وعدم وضوح نقطة البداية.

• خط عربي متعب للقراءة.

• غياب زر الرجوع.

• خلط المحتوى المحلي بالمحاكاة المتصلة.

• تقديم نسب تقدم توحي بتقييم مستوى المستخدم من دون أساس.

كل بند أعلاه يعد خطأ منع إصدار، وليس تحسينًا اختياريًا.

## 30. القرارات المؤجلة لما قبل الفتح العام

لا يعاد فتح جميع قرارات المشروع. يحتاج الوكيل فقط إلى تأكيد هذه النقاط المتغيرة:

1. الميزانية الشهرية القصوى بالدرهم.

2. هل يبدأ الإصدار التجريبي لمجموعة مغلقة برموز دخول أم يفتح للزوار؟

3. تثبيت المزود والنموذج النهائيين بعد ظهور نتائج المعايرة الحية والجودة والتكلفة.

4. هل يسمح للمستخدم بحفظ الصوت محليًا على جهازه؟ الافتراضي: لا.

5. سياسة الاحتفاظ بالتقارير المحلية والنسخ الاحتياطية.

أما هيكل المحتوى، والـ89 سؤالًا الأساسي، وطريقة عرض السؤال، والمراحل الثلاث، فهي قرارات معتمدة ولا يعاد تغييرها دون طلب صريح من صاحب المشروع.

## 31. خارج النطاق ما لم يطلبه المالك صراحة

• محادثة صوتية حية تقاطع المستخدم وترد في الوقت الحقيقي.

• تحليل الفيديو أو تعبير الوجه أو المشاعر أو لغة الجسد بالكاميرا.

• تدريب نموذج خاص أو شراء GPU.

• تسجيل دخول اجتماعي وحسابات كاملة.

• ترتيب المستخدمين أو المقارنة بينهم.

• حكم نجاح أو رسوب.

• تعديل نصوص الدليل أو إضافة أسئلة إلى البنك باعتبارها من المصدر.

• إرسال المرجع كاملًا إلى النموذج.

• تغيير التقنية إلى إطار عمل كبير دون حاجة موثقة وموافقة المالك.

## 32. تعريف الإنجاز النهائي للمشروع

يعتبر المشروع مكتملًا عندما:

1. تُعتمد المرحلة الأولى يدويًا على iPhone.

2. تعمل المحاكاة النصية والصوتية والتفريغ والمتابعات والتقارير بجودة مثبتة.

3. ينجح محرك التقييم في اختبارات المخطط والاقتباسات والثبات والتحيز.

4. تعمل الحصص والسقف الشهري ولوحة الإدارة والحماية.

5. تبقى وظائف التعلم والبنك متاحة دون اتصال حتى عند توقف الذكاء الاصطناعي.

6. تكون التكلفة الفعلية معروفة ومراقبة، وليست مجرد تقدير نظري.

7. تكون وثائق النشر والصيانة والتسليم محدثة بحيث يستطيع وكيل جديد متابعة المشروع دون إعادة شرحه.

## 33. ملخص سريع للوكيل القادم

نحن عند نسخة 0.5.0-phase2-alpha من تطبيق «مدرّب المقابلات القيادية». وظائف المرحلة الأولى المحلية محفوظة: ست وحدات و89 سؤالًا أساسيًا مع حفظ 38 صياغة إضافية. نُفذت المحاكاة النصية والصوتية والتفريغ والتقييم الموثق والمتابعات والتقارير وتقديم الذات الهجين. الخطوة التالية هي نشر تجريبي بمفتاح خادمي، وتشغيل مجموعة المعايرة واختبارات الاستقرار والتكلفة، ثم اختبار iPhone فعليًا. بعد ثبات الجودة والتكلفة تبدأ المرحلة الثالثة للحصص والميزانية والإدارة والأمان والنشر العام.